

**G**

**0**

**1**

**小**

**组**

**例**

**会**

**会议主题**：兼职平台项目任务总结及新任务分配  
**会议时间**：2024年11月19日  
**会议地点**：线上  
**主持人**：管一超  
**记录人**：杨凯俊

**会议议题与讨论内容**

**一、上周任务总结**

* **总结结果**：

| **任务名称** | **责任人** | **完成情况** | **存在问题及改进建议** |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细实现计划书 | 朱昱洋 | 已完成 | 需补充任务优先级及关键路径。 |
| 接口设计 | 杨凯俊 | 已完成 | 需增加注释，明确数据流格式。 |
| 程序流程图设计 | 杨凯俊 | 已完成 | 图形标准需统一，增强可读性。 |
| 分层设计 | 管一超 | 已完成 | 需增加接口描述与实现说明。 |
| 设计PDL | 管一超 | 已完成 | 需细化关键算法描述。 |
| 人机界面设计 | 朱昱洋 | 已完成 | 需优化布局并标注设计思路。 |
| 初步设计 | 朱昱洋 | 已完成 | 建议结合评估反馈进一步完善。 |
| 用户评估 | 朱昱洋 | 已完成 | 收集的用户意见需分类整理。 |

**二、本周任务分配及完成指标**

* **任务分配表**：

| **任务名称** | **责任人** | **截止日期** | **完成指标说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充详细设计文档 | 杨凯俊 | 2024-12-1 | 完成所有模块截图及注释，符合评审标准。 |
| 完善数据库设计 | 管一超 | 2024-12-1 | 提交完整ER图及表字段解释文档。 |
| 撰写复杂算法说明 | 杨凯俊 | 2024-12-1 | 提供余弧相似度及排序算法伪代码。 |
| 完善PDL文档 | 朱昱洋 | 2024-12-1 | 撰写详细流程，覆盖关键撮合逻辑。 |
| 调整工作流程 | 管一超 | 2024-12-1 | 绘制细化版流程图，分解具体任务节点。 |
| 界面开发分配 | 朱昱洋 | 2024-12-1 | 每人完成对应界面逻辑及设计文档。 |
| 翻转课堂 | 管一超 | 2024-12-1 | 完成翻转课堂PPT |

* **完成指标要求**：
  1. 每项任务需提交明确的成果物（如文档、图表、代码等）。
  2. 各成果物需通过组内评审，得分≥80分方为合格。
  3. 不合格部分需在3天内修订并重新提交。

**下次会议时间**：2024/11/26