

**G**

**0**

**1**

**小**

**组**

**例**

**会**

**会议时间：** 2024年11月12日  
**会议地点：** 线上会议  
**参会人员：** G01小组全员  
**会议主持人：** 管一超  
**会议记录人：** 杨凯俊

**会议议题**

1. 项目总体设计反馈问题分析
2. 本周任务的具体分配

**会议内容**

1. **总体设计中的问题**

上周项目小组完成了总体设计的展示，但老师指出了多项需要改进的问题。具体如下：

1. **HIPO图**：需进一步更正，确保各功能模块的清晰性和完整性。
2. **功能结构图映射**：HIPO图应准确映射到功能结构图，保证功能间的逻辑一致。
3. **ER图完善**：ER图需更详细，表结构需包括关系，以保证数据库设计的合理性。
4. **数据库设计说明书**：需根据实际项目内容重新编写说明，确保设计描述清晰。
5. **甘特图更新**：任务时间安排和依赖关系需更详细，便于后续进度管理。

对于小组成员的评价，由于上周任务完成较差，全体小组的评价都为差。

**二、本周任务分配**

针对反馈问题，项目小组将集中力量完成以下具体任务：

| **任务名称** | **责任人** | **开始日期** | **截止日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细实现计划书 | 朱昱洋 | 2024年11月12日 | 2024年11月17日 |
| 结构程序设计 | 杨凯俊 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |
| 接口设计 | 杨凯俊 | 2024年11月10日 | 2024年11月17日 |
| 程序流程图设计 | 杨凯俊 | 2024年11月10日 | 2024年11月17日 |
| 程序系统结构设计 | 管一超 | 2024年11月12日 | 2024年11月27日 |
| 分层设计 | 管一超 | 2024年11月10日 | 2024年11月17日 |
| 设计PDL | 管一超 | 2024年11月10日 | 2024年11月17日 |
| 人机界面设计 | 朱昱洋 | 2024年11月12日 | 2024年11月17日 |
| 初步设计 | 朱昱洋 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |
| 用户评估 | 朱昱洋 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |
| 二次更改 | 朱昱洋 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |

**会议结论**

本次会议明确了总体设计中的反馈问题，并根据反馈重新分配了本周的任务。各小组成员需按计划完成任务，为项目设计的进一步完善奠定基础。

**下次会议：**  
**时间：** 2024年11月19日 19:00  
**地点：** 线上会议