

**G**

**0**

**1**

**小**

**组**

**例**

**会**

**会议时间：** 2024年12月10日  
**会议地点：** 线上会议  
**参会人员：** G01小组全员  
**会议主持人：** 管一超  
**会议记录人：** 杨凯俊

**会议议题**

1. 项目测试阶段完成情况总结
2. 测试反馈问题分析与改进
3. 后续项目收尾工作任务分配

**会议内容**

**一、项目测试阶段完成情况总结**

本周项目测试工作已顺利完成，主要成果如下：

1. **功能测试：** 由管一超负责，测试覆盖了系统主要功能，未发现重大缺陷，仅存在部分边界条件未被充分验证。
2. **性能测试：** 由杨凯俊完成，通过JMeter工具对系统进行了负载和压力测试，系统响应时间和稳定性均符合预期要求。
3. **测试数据扩充：** 朱昱洋提供了多种数据集，使测试场景更全面，系统在不同数据量下表现稳定。
4. **测试结果初步分析：** 完成了测试结果的整理和初步总结，形成了初步的测试报告，验证了系统的基本稳定性与可靠性。

**二、测试反馈问题分析与改进**

在测试阶段，发现以下问题需进行改进：

1. **异常场景处理：** 部分功能对极端数据和异常输入的处理不完善，需在代码中补充相关校验逻辑。
2. **系统响应优化：** 性能测试中发现系统在高并发情况下存在小幅延迟，后续需优化数据库查询和接口调用效率。
3. **界面一致性：** 用户界面存在部分元素样式不统一的现象，需进一步调整以提升用户体验。

**改进计划：**  
所有反馈问题将在下周进行集中修复，并通过回归测试验证问题是否已解决。

**三、后续项目收尾工作任务分配**

针对项目收尾阶段的任务，各成员分工如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **责任人** | **开始日期** | **截止日期** |
| 测试反馈问题修复 | 管一超 | 2024年12月11日 | 2024年12月14日 |
| 回归测试 | 杨凯俊 | 2024年12月12日 | 2024年12月15日 |
| 测试报告最终编写 | 朱昱洋 | 2024年12月13日 | 2024年12月15日 |
| 项目总结报告撰写 | 管一超 | 2024年12月13日 | 2024年12月15日 |

**会议结论**

本次会议总结了项目测试的完成情况，分析了测试反馈中的问题，并分配了项目收尾阶段的具体任务。小组成员需按时完成问题修复和验证工作，确保项目最终质量达标，为项目验收做好准备。

**下次会议：**

* **时间：** 2024年12月17日 19:00
* **地点：** 线上会议